|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORIDAD** | | | | | | **ACCIONES** | |
| **ID Riesgo** | **Clasificación de Riesgo** | **Descripción del Riesgo** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Prioridad** | **Acciones Preventivas** | **Acción de Contingencia** |
| 1.1 | Operativo | Atraso en el desarrollo de software | Posible | Desastroso | Medio | Planificación realista de fechas/tiempos en la fase de construcción de software | Contratación de Personal Extra |
| 1.2 | Estratégico | Levantamiento incorrecto de requerimientos | Improbable | Moderado | Medio | Aplicación de metodología de retroalimentación en el análisis de información | Realineación de objetivos |
| 1.3 | Operativo | Fallas en el sistema de programación | Posible | Moderado | Bajo | Usar metodología de desarrollo RUP y uso de redundancias tecnológicas | Uso de backups y equipos de respaldo |
| 1.4 | Operativo | Baja participación de los involucrados | Posible | Moderado | Bajo | Constantes Reuniones Virtuales | Llamada de atención a todos los participantes del proyecto |
| 1.5 | Tecnológico | Fallas de Hardware | Improbable | Leve | Bajo | Mantenimiento Preventivo a equipos | Uso de Backups |

**SISTEMA DE FACILITACIÓN DE OBTENCIÓN DE**

**PRÁCTIVAS PREPROFESIONALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Realizado por** | **Revisado por** | **Aprobado por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | YC | JM | JM | 28-06-20 | Elaboración de Matriz de Riesgo |